|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «**Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики на 2016- 2025 годы»** |
| Основание принятия решения о разработке Программы | перечень поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1) |
| Ответственный исполнитель - координатор Программы | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики |
| Участники Программы | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики  |
| Основной разработчик Программы | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики  |
| Цель Программы | создание в Карачаево-Черкесской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| Задачи Программы | обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | число новых мест в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования;удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| Сроки реализации Программы | I этап - 2016 - 2020 годыII этап - 2021 - 2025 годы |

**ПАСПОРТ**

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

**«Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности)**

**в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики на 2016- 2025 годы»**

 (далее соответственно - Программа, новые места) разработана в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1).

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.

Между тем в настоящее время в Карачаево-Черкесской Республике в части школ образовательный процесс организован в две смены.

 По данным формы № 76-РИК федерального статистического наблюдения «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования» в 2015/2016 учебном году в 11-ти из 12-х муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики обучение организовано в две смены в 53 (29,9%) муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение в очной форме. Во вторую смену обучается 7522 учащихся, что составляет 15,1% от общей численности обучающихся в очной форме.

Наибольшая доля обучающихся во вторую смену в городе Черкесске (30,4%), городе Усть-Джегута (20,3%), Зеленчукском муниципальном районе (16,2%), Малокарачаевском муниципальном районе (10,6%). При этом наибольшая доля школ, в которых процесс обучения осуществляется в две смены - в городе Черкесске (82,5 %), Малокарачаевском муниципальном районе (50%), Зеленчукском муниципальном районе (46,2%), Усть-Джегутинском муниципальном районе (37,5%), Абазинском муниципальном районе (33,3%), Прикубанском муниципальном районе (23,5%), Адыге-Хабльском муниципальном районе (15,4%), Урупском муниципальном районе(13,3%).

 При этом многие школьные здания не соответствуют новым требованиям, 9 зданий находятся в аварийном состоянии.

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в 70-80 г.г прошлого века и ранее и не отвечают современным требованиям, предъявляемым сегодня к таким объектам.

Меры федеральной поддержки по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных школ в 2009 - 2011 годах, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 622 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений», и мероприятия по капитальному (текущему) ремонту зданий школ в рамках модернизации региональных систем общего образования в 2012 - 2013 годах значительно снизили количество таких зданий, но не решили проблему в целом.

Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест составляет 11 950 мест, в том числе для перевода обучающихся из зданий, имеющих высокую степень износа – 7 757 мест.

Внутренние ресурсы по дальнейшему уменьшению доли обучающихся, занимающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики, исчерпаны и решение проблемы организации обучения в одну смену возможно лишь за счет строительства новых школ и пристроев к существующим зданиям общеобразовательных организаций.

Несмотря на завершающееся строительство 5 общеобразовательных организаций на 3,5 тыс. мест, в Карачаево-Черкесской Республике сохранится потребность в создании в 2016 – 2020 годах 5 736 новых мест, а в 2021 - 2025 годах сохранится необходимость создания 2 021 новых мест в школах.

 Необходимость реализации Программы обусловлена также высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы

ее реализации, а также целевые показатели (индикаторы)

реализации Программы

Целью Программы является создание в Карачаево-Черкесской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1 - 11(12) классах общеобразовательных организаций и переводу обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в [Приложении № 1](#P228).

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап - 2016 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

На I этапе предполагается к 2021 году перевести 1 - 4 классы и 10 - 11(12) классы на обучение в одну смену и удержать существующий односменный режим обучения, а также начать создание новых мест для перевода обучающихся из зданий, имеющих высокую степень износа.

На II этапе к 2025 году планируется перевести 100 процентов обучающихся из зданий школ с износом 50 процентов и выше в новые школы и обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов, удерживая существующий односменный режим обучения.

Результатом реализации Программы является 100 процентное обучение учащихся в 1 смену и полный перевод учащихся из зданий школ с износом 50 процентов в новые школы.

III. Мероприятия Программы

В целях реализации основной задачи Программы в 2016 - 2025 годах планируется строительство 23 новых школ с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

Предусматривается также выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы, заключение соглашений, необходимых для реализации Программы, включая организацию экспертизы заявок на участие в Программе и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Мероприятия Программы приведены в [Приложении № 2](#P382).

IV. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики и привлечения внебюджетных источников.

 Финансовое обеспечение Программы в 2016 году будет производиться за счёт внебюджетных источников.

V. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем - координатором Программы является Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.

Участник программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики в ходе выполнения Программы:

осуществляет планирование, организацию и контроль реализации подпрограммы;

вносит в Правительство Карачаево-Черкесской Республики проекты правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

составляет детализированный организационно-финансовый план реализации подпрограммы;

организует экспертные проверки хода реализации Программы;

вносит в Правительство Карачаево-Черкесской Республики предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы;

разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий Программы;

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы.

Оперативная информация о ходе выполнения Программы, нормативных актах, касающихся управления реализацией Программы, размещается на официальном сайте ответственного исполнителя - координатора Программы, а также на специализированном сайте Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

VI. Оценка эффективности Программы

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в [приложении № 1](#P228) к Программе.

При реализации I этапа Программы:

к 2021 году 1 - 4 классы и 10 - 11(12) классы станут обучаться в одну смену;

будет удержан существующий односменный режим обучения.

При реализации II этапа Программы:

к 2024 году в одну смену станут обучаться все 5 - 9 классы;

к 2025 году 100 процентов обучающихся перейдут из зданий школ с износом 50 процентов и выше в новые школы, будет удержан существующий односменный режим обучения.

По итогам реализации Программы все обучающиеся в школах станут обучаться в одну смену, 100 процентов обучающихся перейдут из зданий школ, имеющих высокую степень износа, в новые школы.

Приложение №1 к Программе

**Мероприятия**

**«Создание новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в общеобразовательных**

**организациях Карачаево-Черкесской Республики**

**на**

**2016 -2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Показатели (индикаторы) Программы |
| Введение новых мест в общеобразовательных организациях Карачаево- Черкесской Республике, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | 100 процентов обучающихся будут учиться в одну смену.100 процентов обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые школы (что обеспечит снижение показателей числа аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта). В одну смену станут обучаться все 5 - 9 классы в школах (к 2024 году), и будет удержан существующий односменный режим обучения |  7757 новых мест в общеобразовательных организациях Карачаево - Черкесской Республике, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования. 100% обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования |

Приложение №2 к Программе

**Мероприятия программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Ответственныеисполнители | Срокиреализации | Показатели(ввод мест) | Сметная стоимость(тыс. руб.) на 2016 год | Стоимость (тыс. руб.)1 кв.м.на 2016 год  | Наличие типового проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию обучения учащихся средних общеобразовательных школ в две смены (и переводу учащихся из зданий школ, имеющих более чем 50% износ)** |
| **I этап - 2016 - 2020 годы** |
| 1 | Строительство новой школы на 1000 мест в г.Черкесске Карачаево-Черкесской Республики | Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 2016 г. | Ввод 1000 мест | 1 042 000,0  | 61,0 | имеется |
| 2 | Строительство новой школы на 350 мест в а.Псаучье-Дахе Хабезского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2017 | Ввод 350 мест | 450 400,0 | 54,0 | имеется |
| 3 | Строительство новой школы на 165 мест в МКОУ «СОШ а.Гюрюльдеук» Усть-Джегутинского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2017 | Ввод 165 мест | 410 500,0  | 62,9 | имеется |
| 4 | Строительство нового корпуса на 275 мест МКОУ «Гимназия № 1 а.Псыж» Абазинского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики |  2017 | Ввод 275 мест | 278 000,0 | 54,0 | имеется |
| 5 | Строительство новой школы на 528 мест в а.Адыге-Хабль Адыге-Хабльского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики  | 2017– 2018 | Ввод 528 мест | 782 000,0 | 61,0 | Имеется |
| 6 | Строительство новой школы на 275 мест на территории МКОУ «СОШ №2 ст.Кардоникской» Зеленчуского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2017-2018 | Ввод 275 мест | 278 000,0 | 54,0 | имеется |
| 7 | Строительство новой школы на 960 мест в с.Учкекен Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики | 2017-2018 | Ввод 960 мест | 1 042 000,0 | 61,0 | имеется |
| 8 | Строительство новой школы на 275 мест в с.Терезе Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2018-2019 | Ввод 275 мест | 278 000,0 | 54,0 | имеется |
| 9 | Строительство школы на 275 мест в с.Пригородное Прикубанского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2018-2019 | Ввод 275 мест | 278 000,0 | 54,0 | имеется |
| 10 | Строительство новой школы на 528 мест в ауле Кумыш Карачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2018-2019 | Ввод 528 мест | 782 000,0 | 61,0 | имеется |
| 11 | Строительство новой школы на 275 мест в СОШ п.Орджоникидзевский Карачаевский городской округ Карачаево-Черкесской Республики | 2018-2019 | Ввод 275 мест | 278 000,0 | 54,0 | имеется |
| 12 | Строительство новой школы в г.Усть-Джегута школы на 275 мест Карачаево-Черкесской Республики | 2018-2020 | Ввод 275 мест | 278 000,0 | 54,0 | имеется |
| 13 | Строительство новой школы на 275 мест в МКОУ «СОШ №5 г.Усть-Джегута» Карачаево-Черкесской Республики | 2018-2020 | Ввод 275мест | 278 000,0 | 54,0 | имеется |
| 14 | Строительство новой школы на 115 мест в МКОУ «СОШ с.Койдан» Усть-Джегутинского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики  |  | 2018-2020 | Ввод 115 мест | 364 000,0 | 62,6 | имеется |
| 15 | Строительство новой школы на 165 мест в с.Красный Восток Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики |  | 2019-2020 | Ввод 165 мест | 410 500,0 | 62,9 | имеется |
|  | Всего: |  |  | 5736 | 7 229 400,0 |  |  |
|  **II этап - 2021 - 2025 годы** |
| 16 | Строительство новой школы на 100 мест в с.Элькуш Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики |  | 2021-2022 | Ввод 100 мест | 140 200,0 | 58,8 | имеется |
| 17 | Строительство новой школы на 275 мест в с.Пристань Прикубанского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики  | 2021-2022 | Ввод 275 мест | 278 000,0 | 54,0 | имеется |
| 18 | Строительство новой школы на 275 мест в с.Привольное Прикубанского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики  | 2021-2022 | Ввод 275 мест | 278 000,0 | 54,0 | имеется |
| 19 | Строительство новой школы на 100 мест в с.Бескес Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2021-2022 | Ввод 100 мест | 140 200,0 | 58,8 | имеется |
| 20 | Строительство новой школы на 528 мест в г.Карачаевске ( в СОШ №5) Карачаево-Черкесской Республики | 2022-2023 | Ввод 528 мест | 782 000,0 | 61,0 | имеется |
| 21 | Строительство новой школы на 528 мест в с.Терезе Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики | 2022-2023 | Ввод 528 мест | 782 000,0 | 61,0 | имеется |
| 22 | Строительство новой школы на 100 мест в СОШ п.Малокурганный Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесской Республики | 2022-2023 | Ввод 100 мест | 140 200,0 | 58,8 | имеется |
| 23 | Строительство новой школы на 115 мест с. Курджиново Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики |  | 2023-2024 | Ввод 115 мест | 364 000,0 | 62,6 | имеется |
|  |  Всего |  |  | 2021 | 2 904 600,0 |  |  |
|  | Итого |  |  | 7757 | 10 134 000,0 |  |  |